UMOWA Nr CBA/........../2015/PP

W dniu ______ 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym przy pomocy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, NIP 701-002-53-24, REGON: 140610454, reprezentowanym przez:

Pana Pawła Wojtunika – Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w imieniu którego,
na podstawie upoważnienia nr U/P/203/2012 z dnia 18.06.2012 r., działa Pan Daniel Art – Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………z siedzibą ……………… adres: …………….. zarejestrowaną                           w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd ……………………………………... pod 
nr ……………….., NIP: ……………………, REGON: …… reprezentowaną przez: …….............................................................................................

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”

w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zgodnie  z art. 4 pkt. 8 ustawy, nr sprawy ……………/BF/4.8/2015 w Rejestrze Zamówień Publicznych, została zawarta umowa na realizację zadania pn. „Remont pomieszczenia Delegatury CBA w Szczecinie”, następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane w budynku siedziby Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych” stanowiącą załącznik nr 2, opracowaniem graficznym stanowiącym załącznik nr 3 i 4.

- Przedmiotem umowy, poza robotami ujętymi w kosztorysie ofertowym objęte są:

- roboty budowlane przewidziane w opracowaniu graficznym, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót , a niewyszczególnione w przedmiarach robót,

- roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w opracowaniu graficznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3.	  Na wykonanie robót, o których mowa w ust. 2, Strony nie zawierają odrębnych umów, a rozliczenie finansowe tych robót następuje zgodnie z § 8 ust. 5 umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoż.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia …….. …………2015 roku.

- Strony przyjmują, że umowa zostanie wykonana w terminie, jeżeli najpóźniej do dnia wskazanego 
w umowie jako ostatni dzień umowy, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

- Za dni robocze strony uznają dni od poniedziałku do soboty włącznie, z zastrzeżeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prac,

2) Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej,

3) Zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej niezbędnej do wykonania prac.

§ 3

- Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzą ciężary i ryzyko związane 
z utrzymaniem terenu prac i realizacją robót. W szczególności na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia terenu prac, ze szczególnym uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa Zamawiającego, 
w tym zabezpieczenia terenu prac w zakresie BHP i ppoż.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za zniszczenia wynikłe 
z jego winy w trakcie prowadzenia prac, jak również zobowiązany jest do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki własnym staraniem i na własny koszt.

- Wykonawca w pełni odpowiada za zabezpieczenie i usunięcie odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go protokolarnie Zamawiającemu, co zostanie odnotowane w Protokole Technicznego Odbioru Robót.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzania na teren obiektu jedynie pracowników niekaranych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu listy osób zawierającej: imię, nazwisko, pesel oraz nr dowodu osobistego, które będą wykonywały prace na terenie Zamawiającego, najpóźniej do dnia przekazania Wykonawcy terenu prac.

- Pracownik Wykonawcy przystępując do robót w budynku Zamawiającego, obowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty.

- Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców w realizacji umowy.

§ 5

- Koszt materiałów, urządzeń i wyposażenia użytych do realizacji niniejszej umowy oraz transport do miejsca wykonania przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę.

- Użyte materiały oraz urządzenia i wyposażenie zamontowane przez Wykonawcę nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat CE lub certyfikat na znak bezpieczeństwa B zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 6

- Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru prac oraz zaplecza prac leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przenoszenia elementów umeblowania dla stworzenia frontu pracy oraz do ustawienia umeblowania po zakończeniu prac malarskich i porządkowych w pomieszczeniu.

- Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem pomieszczenia do malowania, zabezpieczeniem elementów budynku i trwałego wyposażenia przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w związku 
z prowadzonymi pracami i działaniami.

- Wykonawca dostarcza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne dla realizacji umowy.

- Do dnia odbioru końcowego prac Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia do stanu z przed przejęcia zaplecza prac oraz do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód i zniszczeń 
w infrastrukturze i majątku Zamawiającego lub osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za realizację umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na stanowiskach pracy i w miejscu pracy.

- Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji umowy, w tym składowania i wywozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający zapewni i poniesie koszt dostępu do energii elektrycznej oraz wody.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy.

- Prace będą wykonywane w obiekcie użytkowanym.

§ 7

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Na dokumentację powykonawczą składają się m.in.: kosztorys powykonawczy uproszczony, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów i urządzeń.

- Dzień podpisania Protokołu Technicznego Odbioru Robót będzie początkiem biegu terminu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, awarii lub usterek.

- Realizacja przedmiotu umowy zostanie poddana procedurze odbioru przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości przez Wykonawcę i w przypadku braku zastrzeżeń, osoby wskazane w § 9 umowy, podpiszą Protokół Technicznego Odbioru Robót, którego wzór stanowi załączniki nr 5 do niniejszej umowy

- Protokół Odbioru Technicznego Robót przedmiotu umowy dla swojej ważności wymaga podpisu przez kierownika robót branży budowlanej, jak też przez inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, bądź osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, oraz zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Logistyki CBA bądź osoby przez niego wyznaczonej.

- Zamawiający ma prawo odmówić odbioru fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umową. Za powstałe z tego powodu szkody odpowiedzialność ponosi w pełni Wykonawca, niezależnie od kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 15 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanej części umowy, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. Z powyższej czynności strony sporządzą protokół inwentaryzacji na zasadach określonych w § 7 ust. 5 i 6 umowy.

§ 8

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:

………….  zł netto (słownie: ………………………….  i 00/100 zł.) plus podatek VAT w stawce 23%, tj. wynagrodzenie brutto w wysokości: …………….. zł (słownie: ………………………..  i 00/100 zł.), zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Wartość wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych zakresu podstawowego, stanowiącego przedmiot umowy, określać będzie suma iloczynów ilości jednostek obmiaru robót rzeczywiście wykonanych i odpowiednich cen jednostkowych zastosowanych w ofercie Wykonawcy.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie, Protokół Finansowego Odbioru Robót, Protokół Technicznego Odbioru Robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika robót. Wzór Protokół Finansowego Odbioru Robót stanowi załącznik nr 6 do umowy.

- Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, nastąpi jednorazowo w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę na podstawie: Protokółu Technicznego Odbioru Robót (bez uwag) i Protokołu Finansowego Odbioru Robót, kosztorysu powykonawczego sporządzonego metodą uproszczoną podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę.

- W przypadku robót nieuwzględnionych w przedmiarze oraz niewycenionych w kosztorysie ofertowym, które są niezbędne do wykonania umowy w zakresie określonym w opracowaniu graficznym i STWIOR, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:

  - jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 2 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe sporządzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutów z kosztorysu ofertowego Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutów, oraz czynników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego,

  - jeżeli nie można wycenić robót, wynikających ze zmian zakresu robót wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 2 umowy, z zastosowaniem metody, o której mowa w § 8 ust. 5 lit. a), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji tylko w tym zakresie, w którym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie mogą być wyższe od określonych przez Wykonawcę w ofercie, oraz cen materiałów, pracy sprzętu i transportu nie wyższych od średnich cen publikowanych w SEKOCENBUD.

- Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z postanowieniami § 8 ust. 5, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji zgodnie z § 8 ust. 5.

- W przypadku gdyby wynagrodzenie Wykonawcy było wyższe niż określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, a zmiana wynagrodzenia wynikała z ust. 5, Strony sporządzą aneks do umowy dotyczący zmiany wynagrodzenia.

- Wykonawca do wykonania robót określonych w § 1 ust. 2 każdorazowo musi uzyskać zgodę Zamawiającego oraz przedłożyć do akceptacji protokół konieczności oraz wycenę robót zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika robót. Dla swojej ważności dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim wymagają kontrasygnaty Dyrektora Biura Logistyki CBA. W przypadku wydłużenia terminu wykonywania umowy w wyniku konieczności wykonania wyżej wymienionych robót, Strony zawrą także aneks do umowy odpowiednio przedłużający termin jej wykonania.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych dla ich finansowego rozliczenia zastosowane będą czynniki cenotwórcze o parametrach:

branża budowlana:

-	(R) robocizna ………. zł/r-g,

-	(M) materiały i (S) sprzęt, o parametrach występujących w kalkulacjach cen jednostkowych, zawierających w cenie (Kz) koszty zakupu,

-	(Kp) koszty pośrednie …………. % naliczane od (R+S),

-	(Z) zysk ………….. % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS),

o wartościach nie wyższych niż zastosowane w ofercie.

- Zasady sporządzania obmiaru powykonawczego wykonanych robót dodatkowych i zamiennych są analogiczne jak określone w specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Faktury będą opłacane w terminie do 21 dni od daty złożenia jej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa. Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Ostateczne rozliczenie finansowe przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o kosztorysy powykonawcze, Protokół Technicznego Odbioru Robót i Protokół Finansowego Odbioru Robót.

§ 9

  - Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie, Pana ………….. posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr ………….., aktualnie wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

  - Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej Pana Wojciecha Jędrykę nr 40/79, aktualnie wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

§ 10

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1.	Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

- zakresem określonym w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4,

- technologią określoną przez producenta materiałów i urządzeń,

- obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane oraz Polskimi Normami na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

2.   Wykonanie – po ujęciu w kosztach ogólnych zadania – zagospodarowania terenu objętego robotami pod względem ppoż., sanitarnym, bhp i socjalnym – w ramach kosztów własnych Wykonawcy.

3.    W czasie realizacji robót:

- zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami,

- wyznaczenie koordynatora w osobie p. ………….. sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji robót objętych umową,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania zadania,

- umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót.

- Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego) – na własny koszt.

- Zatrudnienie przy pracach będących przedmiotem zamówienia wykwalifikowanych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Uporządkowanie terenu prac przed terminem odbioru robót i przekazanie go Zamawiającemu.

7. Usunięcie wad, usterek i awarii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż termin wskazany w § 11 ust. 3.

8. Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej.

§ 11

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonane roboty i użyte materiały, liczony od daty podpisania Protokołu Technicznego Odbioru Robót.

- Wykonawca na wykonane roboty i użyte materiały wystawi karty gwarancyjne.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach udzielonej gwarancji stwierdzonych wad, awarii, usterek w terminie nie dłuższym niż 5 dni liczonych od dnia dokonania zgłoszenia. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń gwarancyjnych do Wykonawcy na nr tel.: ………… i następnie potwierdzi zgłoszenie e-mailem na adres: ……………. lub faksem na numer: ……………….

- Po upływie terminu gwarancji przeprowadzony zostanie odbiór ostateczny – potwierdzenie usunięcia wad.

§ 12

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co, do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub, że jako takie są traktowane przez drugą stronę.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, strona zwróci się do drugiej strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować, jako poufną.

- Każda ze stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze stroną.

§ 13

- Zamawiający  i Wykonawca przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

- zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót w tym:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację robót ze względów technologicznych bądź odbiegającymi od warunków atmosferycznych zwykle występujących w strefie klimatycznej wykonywania przedmiotu umowy, klęski żywiołowe;

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- przestój i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego;

  - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do umowy;

c) w przypadku wystąpienia siły wyższej;

- zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w załącznikach do umowy lub specyfikacji wykonania i odbioru robót zabezpieczających spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w załącznikach do umowy lub specyfikacji wykonania i odbioru robót zabezpieczających w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa;

- pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone umową;

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z powodu zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 kodeksu cywilnego;

- gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1), termin okresu przewidzianego na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jej wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i pod warunkiem, że okoliczności te wpływają na niemożność dochowania pierwotnego terminu.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 2), zmiana umowy może zostać dokonana, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o następujących faktach:

- zmianie siedziby Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- zawieszeniu działalności Wykonawcy,

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy.

§ 15

  - Zamawiający może odstąpić od umowy:

a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wskazanej pisemnie Zamawiającemu nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy,

d) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. bez uzasadnionej przyczyny wskazanej pisemnie Zamawiającemu nie realizuje jej przez okres 5 dni lub gdy przebieg prac jest opóźniony w stosunku do uzgodnionego zakresu, tzn. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje realizacji przedmiotu umowy a fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez kierownika budowy,

e) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne, co zostanie potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru budowlanego,

f) jeżeli minął termin wykonania robót określony w niniejszej umowie, a Wykonawca pozostaje w opóźnieniu powyżej 3 dni,

g) jeżeli Zamawiający stwierdzi na terenie prac obecność osób postronnych lub zatrudnionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - W pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu umowy Zamawiający wskaże podstawę i przyczyny odstąpienia oraz poda termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru dotychczas wykonanych i zakończonych robót.

  - Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 10 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie odstąpienia.

§ 16

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

    - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 - z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 15 ust.1 umowy,

    - w wysokości 100 zł – z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień pozostawania w opóźnieniu w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1,

    - w wysokości 100 zł - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia terminu wykonania usługi, o której mowa w § 11 ust. 3,

- Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego po otrzymaniu właściwej noty obciążeniowej. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń z należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Naliczenie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych z tytułu pozostawania w opóźnieniu z realizacją umowy przez Wykonawcę do terminu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zgłoszenie Wykonawcy zakończenia prac i gotowości do przystąpienia do procedury odbioru nie ma wpływu na bieg terminów określonych w niniejszej umowie i nie pozbawia możliwości naliczania kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 17

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z decyzją Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Nr 193/11 w sprawie określenia zasad i organizacji dostępu do obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ruchu pojazdów w tych obiektach. , jak też z innymi przepisami wewnętrznymi Zamawiającego dotyczącymi polityki bezpieczeństwa, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, warunkami, 
w tym opracowaniem graficznym, STWIOR i nie wnosi do nich zastrzeżeń, i potwierdza, że przedstawione mu dokumenty są wystarczające do wykonania robót zgodnie z umową. Dodatkowo Wykonawca gwarantuje, że posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedzę oraz zatrudnienie niezbędne dla profesjonalnego wykonania umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym oraz najwyższymi standardami jakościowymi.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 20

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy Wykonawcy Opracowanie

Załącznik nr 2 – „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ”

Załącznik nr 3 – opracowanie graficzne

Załącznik nr 4 – opracowaniem graficzne

Załącznik nr 5 –  Protokół Technicznego Odbioru Robót

Załącznik nr 6 –  Protokół Finansowego Odbioru Robót

WYKONAWCA							 	                                              ZAMAWIAJĄCY